Lansivun suunnittelu

# 9.3.2018

Tredu

Laatija Akseli Savinaine

Tämä dokumentti on luotu malliksi Tredun opiskelijoiden käyttöön

Versiohistoria

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PÄIVÄMÄÄRÄ | MUUTOSPERUSTE | TEKIJÄ |
| 1.0 | 9.3.2018 | Dokumentti valmis | Akseli Savinainen |

Jakelu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEKIJÄ | TULOSTETTU | JAKELU |
| Akseli Savinainen3 | 9.3.2018 | Akseli Savinainen  Leena Järvenkylä-niemi |

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo ..................................................................................................... 2

1. Taustaa ............................................................................................................. 3
2. Saavutetut tulokset .......................................................................................... 3
3. Työn eteneminen ............................................................................................. 3
4. Kustannukset .................................................................................................... 3
5. Resurssien käyttö ............................................................................................. 4
6. Kokemukset ...................................................................................................... 4

1 Taustaa

Koulu tarvitsee helppokäytteisin ja ylläpidettävän laneille ilmoittautumis sivun tulevia tapahtumia varten.

|  |  |
| --- | --- |
| 2 Saavutetut tulokset | Suunnitelma on saatu tehtyä, eli kaikki jota haluttiin saavutettu. |
| 3 Työn eteneminen |  |
|  | Työ myöhästyi viikon verran mutta kaikki saatiin tehtyä. |
| 4 Kustannukset |  |
|  | Projektin kustannukset ylittivät hiukan arvioidun. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työkustannukset** | **Kustannus suunniteltu** | **Kustannus toteutunut** |
| **Akseli Savinainen** | 0.00 € | 0.00 € |
| **Yhteensä** | **0 €** | **0€** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Muut kustannukset** | **Kustannus arvioitu** | **Kustannus toteutunut** |
| **Yhteensä** | **0 €** | **0€** |

1. Resurssien käyttö

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työmäärä** | **Tunteja suunniteltu** | **Tunteja toteutunut** |
| **Akseli Savinainen** | 50 | 60 |
| **Yhteensä** | **50** | **60** |

1. Kokemukset

Työnanto oli sekava sekä vaikeasti ymmärettävä. Aluksi projektin tavoite oli hieman hakusessa mutta lopulta saavutettiin haluttu lopputulos.